## 3.4 详细计划 修订

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 截止日期 | 负责人员 |
| 系统分析与设计 |  |  |
| 数据库设计 | 5月30日 | 陈东 |
| 登陆注册微信接口模块分析设计 | 6月2日 | 姜其升 |
| 事件模块分析设计 | 6月2日 | 张尧 |
| 日历（会议组）模块分析设计 | 6月2日 | 张尧 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 服务器配置 | 5月31日 | 陈东 |
| 数据库部署 | 5月31日 | 陈东 |
|  |  |  |
| 登录注册微信接口模块 |  |  |
| 用户账户 | 6月10日 | 姜其升 |
| 微信方面用户安全认证 | 6月10日 | 姜其升 |
|  |  |  |
| 事件模块 |  |  |
| 创建个人事件 | 6月7日 | 陈东 |
| 修改个人事件 | 6月7日 | 陈东 |
| 删除个人事件 | 6月7日 | 陈东 |
| 事件创建修改显示前端界面 | 6月10日 | 张尧 |
|  |  |  |
| 日历（会议组）模块 |  |  |
| 用户查看会议组成员事件 | 6月20日 | 陈东 |
| 创建团队事件 | 6月10日 | 陈东 |
| 修改团队事件 | 6月13日 | 陈东 |
| 创建团队日历 | 6月12日 | 姜其升 |
| 解散团队日历 | 6月14日 | 姜其升 |
| 分享团队日历 | 6月17日 | 姜其升 |
| 加入团队日历 | 6月12日 | 姜其升 |
| 退出团队日历 | 6月23日 | 陈东 |
| 设置勿扰模式 | 6月20日 | 姜其升 |
| 推荐组内时间 | 6月23日 | 姜其升 |
| 日历（会议组）显示界面 | 6月17日 | 张尧 |
| 我的主页显示界面 | 6月23日 | 张尧 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 整体调试 | 6月25日 |  |
| 部署 | 6月27日 |  |

注明：未能按计划完成6月6日“创建个人事件“。后来于6月6日下课后完成。

此处我们比原先的开发计划书的5月30日需要完成的任务延后了一天，在此说明。我们会在6月2日全部完成。

未能按计划完成6月16日“分享团队日历“。后来于6月17日开会后完成。