时间：5月30日

主题：项目一部分文档完成

人员：全体组员

1、分配需求分析、数据库设计、系统设计的任务。

2、共同讨论一些不明确的需求。

3、划分子系统。

4、确定子系统接口。

5、讨论云服务器的购买。

6、审核数据库设计图。

此处我们比原先的开发计划书的5月30日需要完成的任务延后了一天，在此说明。我们会在后期补上时间。